# SCNU Thesis Portal 可行性與實施方案研究報告

## Executive Summary

本研究評估：以「長期維護、持續更新」為目標，基於三個既有模板倉庫（claviering/latex-scnu、zsben2/scnuthesis、scnu/scnuthesis）打造一個開源網站（下稱 *Portal*）在技術上可行，但「授權與安全隔離」是兩個決定性前置條件：其一，兩個倉庫目前看不到可被 GitHub 明確識別的 LICENSE 檔或等效授權聲明，若要「開源整合/再發布」存在法律風險；其二，任何「讓不特定使用者上傳內容並在伺服器編譯 LaTeX」的服務，本質上屬高風險計算工作負載，必須用強隔離的沙箱編譯與嚴格的檔案上傳防護，不可直接在同一容器/同一檔案系統權限下執行。citeturn31view0turn29view1turn30view0

在授權可解與沙箱可落地的前提下，建議採「窄範圍、可測試、可替換」的產品策略：不複製一個完整協作式線上 LaTeX 編輯器，而是針對「格式合規」核心流程，提供（1）上傳檔案/貼上文字 →（2）選本科/研究生模板 →（3）一鍵套版與規範檢查 →（4）預覽 PDF 與下載（PDF + 原始碼）→（5）版本管理、權限、日誌與回滾。此定位可大幅降低長期維護成本，並把複雜度集中在「模板適配器 + 編譯沙箱 + 規範檢查器」三塊可單獨演進的模組。citeturn35view1turn15view0turn38view0

落地路徑上，最務實的里程碑安排是：第 1–2 週完成授權盤點與隔離編譯 MVP（能穩定產出 PDF、記錄 log、可限制資源與阻擋危險行為）；第 3–6 週做出可用的 Web MVP（模板選擇、上傳/貼上、預覽/下載、基礎版本管理與 RBAC）；第 7–10 週進入 Beta（回滾、審計日誌、更多規範檢查、編譯失敗自動診斷與可觀測性）；第 11–12 週做首次正式版與維護機制（模板更新流程、CI 編譯測試、發布節奏、貢獻者指南）。citeturn35view5turn29view1turn36view0

## 證據基礎與現況盤點

已啟用連接器：entity["company","GitHub","code hosting platform"]。

本研究優先以 GitHub 連接器讀取三個倉庫的 README（及可得檔案），再以公開網頁與校方公開文件補足對「格式規範」與「安全/沙箱」的證據鏈。fileciteturn5file0L1-L1fileciteturn6file0L1-L1fileciteturn10file0L1-L1

### 校方可得的格式/提交規範（用於驗收標準）

* 本科：可取得《entity["organization","華南師範大學","guangzhou, china"]本科畢業論文（設計）撰寫基本規範》PDF，明確列出材料排列順序（封面、摘要、目錄、正文與注釋、參考文獻、附錄、致謝）以及摘要/目錄/正文等字體字號細則，並要求 A4、一般不使用繁體字。citeturn38view0

* 研究生提交：可取得entity["organization","華南師範大學圖書館","guangzhou, china"]「學位論文提交要求」頁面，規定電子版須為 PDF，並給出「13 個部分」的結構順序（含封面英文翻譯、答辯合格證明、原創性/授權聲明等），亦明確指出「論文中不能有網址超連結」。citeturn15view0

* 研究生排版細則：可取得entity["organization","華南師範大學經濟與管理學院","guangzhou, china"]《研究生學位論文寫作規範》PDF（院系規範），其表述「參照」多個國標及《華南師範大學研究生學位論文的基本要求和書寫格式》，並給出頁邊距、頁眉/頁碼、字體限制、結構順序等細節；但它屬院系文件，是否等同研究生院統一最新版要求需保留彈性。citeturn16view0

研究生院「2009 修訂版」格式文件在模板 README 中被引用為 .doc 連結，但由於該連結為 Word 檔且本次檢索環境無法直接解析該 .doc 原文內容，因此在「研究生院官方格式文件全文」層面標記為 **未指定（UNSPECIFIED）**；Portal 的驗收應改以「圖書館提交頁」這類可直接取證的官方可見要求作最低硬約束，再允許各學院在 Portal 內追加差異規則。citeturn32view0turn15view0

### 三個模板倉庫的現況與兼容性

下表以「可維護性、合規風險、技術兼容性」為核心維度，對三倉庫作對照（數據以 2026-04-10 可見頁面為準）。citeturn37view0turn33view1turn32view0

| 倉庫 | 目標群體/覆蓋 | 編譯與依賴特徵 | 明顯優點 | 明顯限制/風險 | 授權狀態（可再發布性） |

|---|---|---|---|---|---|

| claviering/latex-scnu | 本科畢業論文 LaTeX 模板（README 明示「本科」）citeturn37view0 | 以 `make`/`make pdf` 為主要入口；目錄拆分為 abstract、body、cover、reference 等；README 明示「默認就是宋體」。citeturn37view0 | 結構簡單、上手成本低；對本科材料順序貼近。citeturn37view0turn38view0 | 倉庫規模小、提交很少（僅 3 commits）；缺少可機器識別的 license；「正式論文封面以學校發的為準」提示封面可能非嚴格合規。citeturn37view0turn38view0 | 倉庫檔案列表未見 LICENSE；若無額外授權，依 GitHub 官方說明「未授權則默認保留全部權利」，Portal 不宜直接內嵌再發布。citeturn37view0turn31view0 |

| zsben2/scnuthesis | 研究生 LaTeX3 模板，README 指向研究生院格式文件並描述外審/圖書館意見修訂。citeturn32view0 | 明確推薦 TeX Live 2021+；編譯流程：XeLaTeX→biber→XeLaTeX→XeLaTeX；採用 BibLaTeX；提供 release（v1.2）。citeturn32view0 | 技術棧相對新（LaTeX3、biber）；修訂記錄直接對應「外審/圖書館審核意見」的真實場景。citeturn32view0turn15view0 | README 明示僅支持「單導師」且 2023 後不再更新；星數/貢獻者較少，長期維護需接手；同樣未見 LICENSE。citeturn32view0turn31view0 | 倉庫檔案列表未見 LICENSE；若無作者補授權，不宜直接整合進開源 Portal 倉庫或鏡像分發。citeturn32view0turn31view0 |

| scnu/scnuthesis | 碩/博主模板，README 亦提供本科分支 `bachelor_degree`，並有線上編輯連結。citeturn33view1 | README 提到 Windows/ Linux 安裝與 `make` 編譯；需配置中文字體；提供多種選項（盲審/單雙面等）。citeturn33view1 | 生態成熟（stars、forks 較多）且功能選項更完整；明示遵循 LPPL。citeturn33view1turn27view0 | README 內文聲明「正在招募維護者，在這之前不再維護」，與網站頁面標示維護者的資訊存在落差，需以實際提交/issue 活躍度再驗證。citeturn33view1turn33view0 | README 明示使用 LaTeX Project Public License；LPPL 為自由軟體授權，可作為 Portal 的核心可合法再發布依據。citeturn33view1turn27view0 |

結論上，三者在「功能覆蓋」上互補，但在「授權可再發布性」上目前呈現：只有 scnu/scnuthesis 的授權鏈最清晰；另外兩個倉庫若要成為 Portal 的一部分，必須先解決授權（新增 LICENSE 或作者書面授權），否則 Portal 只能採「不內嵌模板、引導使用者自行拉取」的迂迴設計，而這會傷害「一鍵套版」的產品體驗。citeturn31view0turn33view1turn37view0turn32view0

## 可行性結論與產品範圍

### 從資深程式員視角

可行性的技術核心，不在「把三份模板放到網站上」，而在於：把模板視為「可版本化的編譯後端」，由 Portal 提供一致的輸入/輸出契約（contract）。輸入契約包含：使用者上傳的 LaTeX 專案（zip）、單一 .tex + 資源，或貼上純文字/Markdown；輸出契約包含：合規 PDF、編譯日誌、可重現的建置參數（模板版本 + TeX Live 映像版本 + 編譯命令 + 字體集）。這一點可直接對齊圖書館要求「提交 PDF、結構順序一致、不能有超連結」等硬規則。citeturn15view0turn35view1turn29view3

「上傳檔案/貼上文字一鍵優化格式」在工程上應拆成兩層：第一層是**模板化生成**（對貼上文字，Portal 生成符合本科/研究生結構順序的骨架與章節檔案；對上傳 LaTeX 專案，Portal 做結構檢查與最小侵入式修補，例如補齊缺失檔、修正主檔設定、提示超連結），第二層才是**規範檢查與自動修正**（如：摘要字數提示、目錄層級限制、頁碼羅馬/阿拉伯分段、超連結剝離或阻止輸出）。本科材料順序與摘要細則在官方 PDF 中有具體條款，可直接做成驗收測試。citeturn38view0

### 從專案經理視角

若以長期維護為目標，成功標準要從一開始就量化：

（a）每次模板更新均能在 CI 內「全自動編譯出示例 PDF」並產生可比對的基準輸出；（b）任何對編譯沙箱/TeX Live 映像的變更，都必須通過資源限制與隔離測試；（c）每個對外功能（上傳、下載、回滾、權限）都有可回溯的審計事件。這類「可測試性」安排，本質上是在避免 Overleaf 類服務曾出現的「未正確隔離編譯導致容器資源可被讀寫」問題重演。citeturn30view0turn28view0turn29view1

在排期上，第一個 gating milestone 不是 UI，而是「安全可用的編譯服務」：一旦把編譯隔離做對，後面大多是常規 Web 工程；反之，若先做 UI 再補安全，常會造成架構返工（例如：儲存路徑、日誌格式、回滾語義在早期就會影響資料模型）。citeturn36view0turn29view1turn19search1

### 從產品經理視角

Portal 的核心價值主張可定義為：「用校方可得規範作最低保證，提供一個能輸出可提交 PDF 的端到端流程，並把『格式合規』從手工排版轉為可重現、自動化、可回滾的系統能力。」其中必備核心功能與可操作定義如下（均需在 MVP 即納入，避免後期割裂資料模型）：

* 模板選擇：至少本科/研究生兩大類，且研究生需支持「碩/博、盲審/非盲審、單雙面」等選項（可先以 scnu/scnuthesis 的可選項為基礎）。citeturn33view1turn33view0

* 上傳/貼上→一鍵優化：

* 上傳：支援 zip 專案；自動檢查缺檔、主檔、編譯參數，並把不合規點（例：超連結）當作阻斷或警告。citeturn15view0turn36view0

* 貼上：支援純文字/Markdown 轉 LaTeX（可用 Pandoc 作基礎轉換），再嵌入模板骨架。citeturn20search1turn20search11

* 預覽與下載：瀏覽器內預覽 PDF（可用 entity["organization","Mozilla","open source browser org"] 的 PDF.js 生態實現）；下載包含 PDF 與完整可重現原始碼。citeturn20search3turn20search5

* 版本管理：每次上傳/貼上/自動修正都形成一個可命名的 revision；能比較差異（至少檔案層級 diff）並能把任一 revision 重新編譯成 PDF。citeturn35view1

* 使用者權限：最小集合建議為 Owner/Collaborator/Viewer + Admin（站點管理）；需支援「分享連結（token）」讓指導老師/同學免註冊預覽。citeturn15view0turn36view0

* 日誌與回滾：

* 日誌：編譯 log、規範檢查結果、下載行為、權限變更皆記錄；

* 回滾：一鍵回到任一 revision，並可恢復該版 PDF 與配置。citeturn35view1turn35view5

## 技術架構與安全隱私設計

### 架構選型建議

在「開源、可長期維護、面向不特定使用者」的前提下，有兩條主要路徑：

**路徑 A：自建窄範圍 Portal（建議）**

前端負責上傳/貼上、模板選擇、PDF 預覽與版本歷史；後端負責認證授權、專案/版本資料模型、任務隊列；編譯以獨立 worker + 沙箱容器執行。此路徑的優點是：需求收斂、攻擊面較小、更新模板與更新編譯環境可控。其設計可直接把圖書館的硬要求（PDF、結構順序、禁止超連結）做成規則引擎與阻斷條件。citeturn15view0turn38view0turn36view0

**路徑 B：Fork 類 Overleaf 系統並內嵌模板（不建議作為起步）**

entity["company","Overleaf","online latex editor"] 社群版是大型協作系統，並且其官方倉庫明確警告：Community Edition 僅適用「所有使用者皆可信」的環境，因為缺乏 Sandboxed Compiles 時，使用者在編譯時可讀寫 sharelatex 容器資源。這和 Portal「公開給學生上傳內容」的威脅模型不一致。citeturn28view0turn29view1

此外，NVD 記錄的 CVE-2024-45313 顯示：即便在 Overleaf Server Pro/Toolkit 場景，若未啟用 sibling containers / sandboxed compiles，也會導致編譯時可存取容器資源等漏洞；這再度強化「沙箱隔離是第一優先」而非「快速堆功能」。citeturn30view0turn29view1

因此，建議以路徑 A 起步，但在工程設計上「借鑑 Overleaf 的沙箱模型」：每次編譯動作啟一個獨立容器（或同等隔離單元），從唯讀模板 + 專案快照掛載進去，輸出 PDF 與 log 到隔離的輸出目錄，再由後端收集。citeturn29view1turn29view3

### 前後端、儲存與任務系統

建議的組件與責任邊界如下（以可替換/可測試為設計原則）：

* 前端：Next.js/React 類 SSR/SPA 皆可；重點是提供「上傳/貼上 → 編譯狀態 → PDF 預覽 → 下載」的低摩擦流程。PDF 預覽可採 PDF.js。citeturn20search3turn20search5

* 後端 API：FastAPI/Go 任一皆可；需提供 RBAC、版本資料模型、任務提交、事件審計與回滾操作。PIPL 角度需遵循最小必要、目的限制、透明告知與安全措施。citeturn39view0

* 儲存：

* 交易型資料庫（如 PostgreSQL）存：使用者、專案、revision、權限、審計事件、編譯任務狀態；

* 物件儲存（S3 相容）存：每個 revision 的源碼快照（zip/tar）、編譯產物（PDF）、編譯 log。

* 任務隊列：Redis/RabbitMQ 皆可；重點是讓編譯工作與 API 解耦，並能做併發控制與超時中止。Overleaf 文件亦將「編譯日誌」視為排錯關鍵輸出，Portal 需把 log 視為一級產物。citeturn35view1turn35view5

### LaTeX 編譯/渲染方案與沙箱

LaTeX 編譯的安全風險主要來自兩類能力：

（1）TeX/LaTeX 能透過 `\write18`（shell escape）呼叫作業系統命令；（2）即便不開 shell escape，也存在檔案讀寫、符號連結等攻擊面。因此，務必在「預設禁用 shell escape + 容器隔離 + 檔案系統最小權限 + 資源限制」四個層面同時落地。citeturn19search1turn30view0turn28view0

具體建議：

* 編譯引擎：以 XeLaTeX 為主（三個模板均實際指向 XeLaTeX 工作流或等價配置）；研究生模板若使用 biber/biblatex，worker 映像需包含 biber。citeturn32view0turn33view1turn37view0

* 編譯驅動：使用 latexmk（能正確處理多次編譯、索引、引用），並保留「Stop on first error」/「Fast draft」等診斷能力；Overleaf 文件指出 compile errors 可能阻塞 latexmk 並導致 timeout，Portal 應有明確 timeout 策略與錯誤分級。citeturn35view3turn35view5

* 沙箱隔離：參考 Overleaf Sandboxed Compiles 的做法（每次編譯建立 sibling container），將「模板檔 + 專案檔」寫入一個工作目錄，再讓 texlive 容器在隔離環境中編譯並輸出。citeturn29view1turn29view3

* 資源限制：每次編譯限制 CPU/記憶體/磁碟寫入量與執行時間；遇到 timeout 給出可讀的錯誤報告（log + 建議），以降低支援成本。citeturn35view5

下圖給出 Portal 從上傳到編譯的參考流程（MVP 版本）。

```mermaid

flowchart TD

U[使用者] -->|上傳 zip / 貼上文字| FE[Web 前端]

FE -->|建立/更新 Project Revision| API[後端 API]

API -->|寫入源碼快照 + metadata| STORE[(物件儲存/DB)]

API -->|送出編譯任務| Q[[任務隊列]]

Q --> W[編譯 Worker]

W -->|拉取模板版本 + 讀取 revision 快照| STORE

W -->|在隔離容器內 XeLaTeX/latexmk 編譯| SBX[(Sandbox Container)]

SBX -->|輸出 PDF + log| W

W -->|保存產物| STORE

API -->|回傳狀態/提供預覽 URL| FE

FE -->|PDF 預覽/下載| U

```

### 上傳安全、惡意輸入與隱私合規

Portal 的攻擊面主要集中在「檔案上傳 + 內容處理」。OWASP 明確指出：惡意上傳可包含 zip bomb、巨大檔案耗盡儲存、覆寫檔案、以及若檔案可被公開取得會引發資料外洩與 DoS。Portal 必須採 allowlist 副檔名、檔案簽名檢查、檔名重寫、大小限制、僅授權使用者可上傳、上傳物件隔離存放等縱深防禦。citeturn36view0

隱私與合規方面，若 Portal 需要使用者帳號、保存論文內容（通常含姓名、學號、導師、單位等識別資訊），在中國法域下應以 PIPL 的基本原則「合法、正當、必要、目的限制、最小必要、公開透明」作為資料治理基線，並在產品內提供明確告知、保存期限、刪除/匯出機制；同時把審計日誌與權限控制視為安全措施的一部分。citeturn39view0

## 代碼組織與倉庫策略

### 模板整合策略

以「長期維護」為目標，模板不應被當作一次性拷貝，而要被當作可追蹤上游、可覆蓋修補、可獨立發布的子產品。建議採三層結構：

1) **upstream layer**：保存原始模板來源（理想狀態：以 git subtree 或 submodule 追蹤上游）。

2) **overlay layer**：Portal 自己的修補（patch）與相容性調整（例如：統一輸出檔名、統一入口檔約定、替換字體策略、移除不允許的超連結）。

3) **adapter layer**：每個模板一個「編譯適配器」，定義：入口檔、編譯命令（含 biber/bibtex）、規範檢查器配置、輸出路徑、錯誤解析規則。citeturn32view0turn37view0turn33view1turn15view0

但在此之前，必須先完成授權清理：GitHub 官方文件明確說明「沒有 license 則默認著作權法，任何人不得再發布或改作」，因此對於缺少 LICENSE 的模板，Portal 倉庫不應直接 vendoring 進來；更可控的做法是：先向作者提 PR 補上 LICENSE（或取得書面授權後再鏡像），否則在 MVP 期只內嵌 LPPL 清晰的 scnu/scnuthesis，另外兩個模板以「外部來源」處理並在 UI 標註「需自行拉取」。citeturn31view0turn37view0turn32view0turn33view1

### 建議的倉庫目錄結構

建議以單一 monorepo 管理 Portal（方便 CI/CD 與端到端測試），示例：

- `apps/web/`：前端

- `apps/api/`：後端 API

- `apps/worker/`：編譯 worker（不含 TeX Live，TeX Live 由容器映像提供）

- `templates/upstream/`：放上游模板（授權清楚者）

- `templates/overlays/`：Portal 的修補層

- `packages/template-adapters/`：各模板 adapter（入口檔、編譯命令、規則集）

- `packages/rules/`：本科/研究生「規範檢查」規則（對齊校方 PDF/圖書館提交頁）citeturn38view0turn15view0

- `docs/`：PRD、架構、安全、運維、貢獻指南

### 分支策略、命名與發布流程

* 分支：`main`（隨時可部署）、`dev`（可選，若團隊需要）；模板更新用短分支 `template/<name>/<date>`。

* 命名：模板版本採 `templateName@x.y.z`，Portal 版本採語義化版本 `vMAJOR.MINOR.PATCH`；TeX Live 映像版本需被固定（pin）並寫入 build metadata，以避免「同一專案在不同 TeX Live 下輸出變動」造成驗收困難。citeturn29view3turn35view5

* 發布：每次 release 產出（a）Portal docker image tag，（b）模板版本清單（含上游 commit SHA），（c）示例 PDF artifacts（可供回歸比對）。

## 里程碑時間表與人員分工

### 甘特式里程碑（以 2026-04-10 起算的 12 週路線圖）

```mermaid

gantt

title SCNU Thesis Portal Roadmap (Start: 2026-04-10)

dateFormat  YYYY-MM-DD

axisFormat  %m/%d

section 基礎與風險清零

授權盤點與補授權PR/替代方案        :crit, a1, 2026-04-10, 14d

沙箱編譯PoC(容器隔離+資源限制)      :crit, a2, 2026-04-10, 14d

校方規範抽取→規則集v0(本科/研究生)  :a3, 2026-04-17, 10d

section MVP

Web/Api骨架+登入/權限(RBAC)         :crit, b1, 2026-04-24, 14d

上傳zip/貼上文字→生成revision        :crit, b2, 2026-04-24, 14d

預覽(PDF)與下載(PDF+源碼)            :b3, 2026-05-08, 10d

版本管理v1(歷史列表+重新編譯)        :b4, 2026-05-08, 10d

section Beta

日誌/審計事件/回滾                    :crit, c1, 2026-05-18, 14d

編譯失敗診斷(超時/缺包/引用錯誤分類) :c2, 2026-05-18, 14d

規範檢查v1(超連結、結構順序等)        :c3, 2026-06-01, 10d

section 正式版與維護

CI端到端回歸(每模板示例PDF比對)     :crit, d1, 2026-06-11, 10d

v1.0發佈 + 運維手冊/貢獻指南          :d2, 2026-06-21, 7d

```

此排期把「沙箱編譯與授權清理」放在最前，原因是：Overleaf 官方與 NVD 記錄都顯示，未隔離編譯會造成容器/檔案系統暴露風險；而未授權則會直接阻斷開源再發布。citeturn28view0turn30view0turn31view0

### 人員與角色分工（含維護治理）

* 核心維護者（Maintainers，至少 2 人）：掌握架構合併權、模板更新與發版；對安全議題有 veto 權。

* 資深程式員（Tech Lead）：定義 sandbox/worker contract、模板 adapter 介面、CI 回歸策略；確保「任何模板更新必可重現」。citeturn29view1turn35view5

* 專案經理（PM）：維護 roadmap、風險清單、跨角色協作節奏；確保「本/研規範」驗收測試可追溯到來源文件。citeturn15view0turn38view0

* 產品經理（PdM）：PRD、使用者故事、驗收標準、灰度策略；把「圖書館提交要求（PDF/超連結等）」轉成產品規則與提示文案。citeturn15view0

* 安全/運維（可兼任）：上傳安全、資源限制、事件告警、備份與復原演練；參照 OWASP 上傳防護清單。citeturn36view0

Issue/PR 管理策略建議：

（1）以「模板相容性」「編譯沙箱」「規範規則」「前端體驗」四大 label 維度做 triage；（2）所有模板更新 PR 必須附：示例 PDF、log、對應規範變更來源（若無來源則標記 *UNSPECIFIED*）；（3）安全相關 PR 必須由 maintainer + 安全責任人雙審。citeturn31view0turn36view0

## PRD 大綱與初始化指令

### PRD 大綱（初稿）

**背景與問題**

本科與研究生論文有明確結構順序與排版要求；學生常在「Word/手動排版」或「模板不一致/不可重現」上耗費大量時間；研究生提交還包含 PDF 結構、封面與附件頁等要求，且禁止超連結。citeturn38view0turn15view0

**目標**

建立一個開源 Portal，讓使用者能：上傳/貼上 → 選模板 → 一鍵生成合規 PDF → 預覽/下載；並提供版本管理、權限、日誌與回滾以支援反覆修改與審閱。citeturn35view1turn15view0turn38view0

**非目標（避免無限擴張）**

不以「多人即時協作編輯器」作為 v1 目標（這會逼近 Overleaf 的產品範圍，且其社群版亦提示不適合非可信使用者隔離場景）。citeturn28view0turn30view0

**主要使用者故事與驗收標準（節選）**

* S1（本科）：我貼上摘要與正文內容，選「本科模板」，系統生成包含封面/摘要/目錄/正文/參考文獻/附錄/致謝的專案，按一次即可得到 PDF。驗收：輸出結構順序符合本科規範；摘要字體字號符合條款描述。citeturn38view0

* S2（研究生提交）：我上傳 LaTeX 專案，系統在編譯前提示「含超連結不可提交」，並提供一鍵移除或阻斷提交。驗收：若存在超連結，規則引擎能檢出並在 PDF 下載前阻止或產出警告；同時保存 log。citeturn15view0

* S3（版本）：我每次修改後生成一個 revision，能回到任一 revision 並重新產生 PDF。驗收：回滾後 PDF 內容與當時 revision 一致；審計日誌記錄回滾事件。citeturn35view1turn35view5

* S4（安全）：惡意使用者上傳超大 zip 或 zip bomb，系統拒絕並記錄。驗收：檔案大小/解壓上限生效；審計日誌可追溯；不影響其他使用者可用性。citeturn36view0

### 關鍵界面草圖（文字/流程）

```mermaid

flowchart LR

A[首頁] --> B[新建專案]

B --> C{選擇模板}

C --> C1[本科]

C --> C2[研究生-碩/博]

C1 --> D[上傳zip 或 貼上文字]

C2 --> D

D --> E[規範檢查(結構/超連結/缺檔)]

E -->|通過| F[編譯 & 產生PDF]

E -->|阻斷/警告| D

F --> G[PDF預覽]

G --> H[下載 PDF / 下載源碼]

G --> I[保存為Revision]

I --> J[歷史 / Diff / 回滾]

```

### 可直接複製執行的 Shell/Git 指令序列

```bash

# 0) 進入使用者家目錄（或你習慣的工作區）

cd /Users/ethan

# 1) 將既有資料夾改名

mv /Users/ethan/scnu-thesis-templates /Users/ethan/scnu-thesis-portal

# 2) 進入專案

cd /Users/ethan/scnu-thesis-portal

# 3) 初始化新 Git 倉庫

git init

# 4) 建立 docs 目錄與 requirements.md

mkdir -p docs

cat > docs/requirements.md << 'EOF'

# SCNU Thesis Portal — PRD 摘要（v0）

## 產品定位

一個以「格式合規、可重現、可回滾」為核心的開源論文排版 Portal：

- 支援本科/研究生模板選擇

- 支援上傳 LaTeX 專案（zip）或貼上文字一鍵生成模板骨架

- 一鍵編譯輸出 PDF，提供預覽與下載（PDF + 原始碼）

- 內建版本管理（revision）、使用者權限（RBAC）、審計日誌與回滾

## 必備功能（MVP 範圍）

- 專案/模板：本科、研究生（碩/博；盲審/非盲審；單雙面）

- 輸入：上傳 zip；貼上文字/Markdown（轉 LaTeX 並生成章節檔）

- 輸出：PDF 預覽、PDF 下載、源碼下載

- 版本：每次上傳/貼上/自動修正都形成 revision；支援回滾

- 權限：Owner/Collaborator/Viewer；分享連結（token）；Admin 後台

- 日誌：編譯 log、規範檢查結果、下載/權限變更等審計事件

## 非功能需求（初稿）

- 安全：沙箱編譯（每次編譯隔離容器/資源限制）；上傳防護（大小/副檔名 allowlist/解壓上限）

- 可用性：編譯任務可排隊；失敗可重試；錯誤可解釋（log + 建議）

- 可維護性：模板更新需 CI 自動編譯示例並回歸；每次發版可重現

## 未指定（UNSPECIFIED）

- 遠端 repo URL：UNSPECIFIED_REMOTE_URL

- 研究生院「官方格式文件（修訂版）」的可解析原文：UNSPECIFIED（待補齊來源並固化驗收規則）

EOF

# 5) 首次提交

git add .

git commit -m "chore: bootstrap scnu-thesis-portal with initial PRD summary"

# 6) 加上遠端並推送（遠端 URL 未指定，先用佔位符）

git remote add origin UNSPECIFIED_REMOTE_URL

git branch -M main

git push -u origin main

```

上面的 `docs/requirements.md` 已內含 PRD 摘要、MVP 功能與非功能需求，以及「未指定（UNSPECIFIED）」欄位，便於你後續把授權問題、研究生院格式文件來源、以及部署環境參數依序補齊，並把它們轉成自動化驗收與 CI 回歸測試。